Приложение №1                                                                к постановлению Администрации        городского округа Похвистнево от___________2021г. № _____

Приложение 1                                                                               к муниципальной адресной программе городского округа Похвистнево Самарской области «Переселение  граждан из аварийного жилищного, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2022 года

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащему расселению до 1 сентября 2022 года |  | расселено на отчетную дату |  |  | осталось расселить |  |  | примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | площадь, кв.м | количество человек | чел. | кв.м |  | чел |  | кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подлежит переселению в 2019-2022 гг. |  |  | 7931,5 | 458 |  |  |  | 73 |  | 1222,6 |  |  |
| 1 | г. Похвистнево, ул. Бугурусланская,13 | 1948 | 284,2 | 20 | 3 | 35,2 |  | 17 |  | 249 |  |  |
| 2 | г. Похвистнево, ул. Бугурусланская,96б | 1977 | 95,5 | 6 | 0 | 0 |  | 6 |  | 95,5 |  |  |
| 3 | г. Похвистнево, ул. Бугурусланская,96в | 1958 | 40,1 | 4 | 4 | 40,1 |  | 0 |  | 0 | полностью расселен |  |
| 4 | г. Похвистнево, ул. Верхне-Набережная, 3 | 1957 | 606,7 | 22 | 22 |  | 606,7 |  | 0 | 0 | полностью расселен |  |
| 5 | г. Похвистнево, ул. Вокзальная,24 | 1930 | 59,7 | 2 | 1 |  | 22,5 | 1 |  | 37,2 |  |  |
| 6 | г. Похвистнево, ул. Газовиков,15 | 1951 | 286,9 | 23 | 23 |  | 286,9 | 0 |  | 0 | полностью расселен |  |
| 7 | г. Похвистнево, ул. Газовиков,17 | 1950 | 482,8 | 42 | 42 |  | 482,8 | 0 |  | 0 | полностью расселен |  |
| 8 | г. Похвистнево, ул. Дорожная,9 | 1976 | 101,6 | 6 | 4 |  | 74,0 | 2 |  | 27,6 |  |  |
| 9 | г. Похвистнево, ул. Ибряйкинская,17 | 1949 | 88,3 | 3 | 2 |  | 49,2 | 1 |  | 39,1 |  |  |
| 10 | г. Похвистнево, ул. Коммунальная,7 | 1960 | 140,1 | 9 | 9 |  | 140,1 | 0 |  | 0 | полностью расселен |  |
| 11 | г. Похвистнево, ул. Коммунальная,37 | 1957 | 127,5 | 7 | 0 |  | 0 | 7 |  | 127,5 |  |  |
| 12 | г. Похвистнево, ул. Коммунальная,49 | 1961 | 276,4 | 18 | 18 |  | 276,4 | 0 |  | 0 | полностью расселен |  |
| 13 | г. Похвистнево, ул. Кооперативная,1 | 1936 | 142,4 | 10 | 10 |  | 142,4 | 0 |  | 0 | полностью расселен |  |
| 14 | г. Похвистнево, ул. Кооперативная,9 | 1949 | 257,6 | 11 | 11 |  | 257,6 | 0 |  | 0 | полностью расселен |  |
| 15 | г. Похвистнево, ул. Кооперативная, 33 | 1936 | 544,6 | 21 | 21 |  | 544,6 | 0 |  | 0 | полностью расселен |  |
| 16 | г. Похвистнево, ул. Кооперативная, 35 | 1936 | 539,0 | 30 | 30 |  | 539,0 | 0 |  | 0 | полностью расселен |  |
| 17 | г. Похвистнево, ул. Кооперативная, 37 | 1936 | 544,7 | 29 | 29 |  | 544,7 | 0 |  | 0 | полностью расселен |  |
| 18 | г. Похвистнево, ул. Кооперативная,59 | 1948 | 586,2 | 28 | 28 |  | 586,2 | 0 |  | 0 | полностью расселен |  |
| 19 | г. Похвистнево, ул. Кооперативная,142 | 1948 | 107,2 | 7 | 7 |  | 107,2 | 0 |  | 0 | полностью расселен |  |
| 20 | г. Похвистнево, ул. Кооперативная,154 | 1936 | 139,8 | 13 | 2 |  | 44,8 | 11 |  | 95 | полностью расселен |  |
| 21 | г. Похвистнево, ул. М.Горького,1 | 1961 | 110,9 | 7 | 7 |  | 110,9 | 0 |  | 0 | полностью расселен |  |
| 22 | г. Похвистнево, ул. Мира,10 | 1955 | 150,1 | 7 | 7 |  | 150,1 | 0 |  | 0 | полностью расселен |  |
| 23 | г. Похвистнево, ул. Мира,64 | 1969 | 235,6 | 15 | 8 |  | 128,8 | 1 |  | 106,8 |  |  |
| 24 | г. Похвистнево, ул. Нагорная,15 | 1951 | 126,7 | 4 | 4 |  | 126,7 | 0 |  | 0 | полностью расселен |  |
| 25 | г. Похвистнево, ул. Нагорная,16 | 1950 | 112,0 | 8 | 8 |  | 112,0 | 0 |  | 0 | полностью расселен |  |
| 26 | г. Похвистнево, ул. Ново-Полевая, 87 | 1947 | 150,1 | 10 | 3 |  | 21,1 | 7 |  | 129,0 |  |  |
| 27 | г. Похвистнево, ул. Огородная,11 | 1958 | 390,6 | 20 | 20 |  | 390,6 | 0 |  | 0 | полностью расселен |  |
| 28 | г. Похвистнево, пос. Октябрьский, ул. Полевая,12 | 1949 | 366,1 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Похвистнево, ул. Революционная,34б | 1951 | 191,8 | 11 | 0 |  | 0 | 11 |  | 191,8 |  |  |
| 30 | г. Похвистнево, ул. Революционная,40 | 1951 | 124,4 | 5 | 2 |  | 51,2 | 3 |  | 73,2 |  |  |
| 31 | г. Похвистнево, ул. Революционная,52 | 1952 | 359,4 | 29 | 29 |  | 359,4 | 0 |  | 0 | полностью расселен |  |
| 32 | г. Похвистнево, ул.Челюскинцев,11 | 1951 | 101,5 | 11 | 5 |  | 50,6 | 6 |  | 50,9 |  |  |
| 33 | г. Похвистнево, ул.Челюскинцев,22а | 1963 | 61,0 | 4 | 4 |  | 61 | 0 |  | 0 | полностью расселен |  |