| План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Адрес многоквартирного дома | Число граждан, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Приобретаемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Частная собственность граждан | Муниципальная собственность |  | Частная собственность граждан | Муниципальная собственность |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета, из них: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета (софинансирование) | оплата дополнительной площади |
|  |  |  | чел | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Этап 2019-2020 гг. |  |  | 154 | 63 | 62 | 1 | 3090,8 | 3064,7 | 26,1 | 3187,5 | 99 257 582,99 | 82 669 713,36 | 8 651 481,60 | 4 806 378,69 | 3 130 009,34 |
| 1 | ул. Мира,10 |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 150,1 | 150,1 | 0 | 157,4 | 4 279 009,90 | 3 510 061,70 | 367 332,03 | 204 073,35 | 197 542,82 |
| 2 | ул. Кооперативная,1 |  | 10 | 4 | 4 | 0 | 142,4 | 142,4 | 0 | 162,7 | 4 934 990,49 | 3 878 624,21 | 405 902,51 | 225 501,42 | 424 962,35 |
| 3 | ул. Кооперативная,9 |  | 11 | 5 | 5 | 0 | 257,6 | 257,6 | 0 | 264,2 | 8 007 796,80 | 6 575 067,25 | 688 088,43 | 382 271,35 | 362 369,77 |
| 4 | ул. Челюскинцев, 22а |  | 4 | 2 | 2 | 0 | 61,0 | 61 | 0 | 61 | 1 809 800,00 | 1 556 428,00 | 162 882,00 | 90 490,00 | 0,00 |
|  | Итого 2019 год |  | 32 | 14 | 14 | 0 | 611,1 | 611,1 | 0 | 645,3 | 19 031 597,19 | 15 520 181,16 | 1 624 204,97 | 902 336,12 | 984 874,94 |
| 5 | ул. Кооперативная,33 |  | 21 | 11 | 11 | 0 | 544,6 | 544,6 | 0 | 568,8 | 16 849 557,60 | 13 784 218,62 | 1 442 534,52 | 801 408,06 | 821 396,40 |
| 6 | ул. Кооперативная,35 |  | 30 | 8 | 8 | 0 | 539,0 | 539,0 | 0 | 539,0 | 17 328 980,60 | 14 902 923,33 | 1 559 608,24 | 866 449,03 | 0,00 |
| 7 | ул. Кооперативная,37 |  | 29 | 11 | 10 | 1 | 544,7 | 518,6 | 26,1 | 555,0 | 18 837 810,00 | 15 899 858,36 | 1 663 938,67 | 924 410,37 | 349 602,60 |
| 8 | ул. М.Горького,1 |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 110,9 | 110,9 | 0 | 116,0 | 3 937 272,00 | 3 237 184,31 | 338 775,10 | 188 208,39 | 173 104,20 |
| 9 | ул. Верхне-Набережная, 3 |  | 20 | 11 | 11 | 0 | 559,4 | 559,4 | 0 | 559,4 | 16 348 197,60 | 14 059 449,94 | 1 471 337,78 | 817 409,88 | 0,00 |
| 10 | ул. Нагорная,16 |  | 8 | 3 | 3 | 0 | 112,0 | 112 | 0 | 128,7 | 4 368 335,40 | 3 269 293,43 | 342 135,37 | 190 075,20 | 566 831,40 |
| 11 | ул. Ново-Полевая,87 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 21,1 | 21,1 | 0 | 28 | 950 376,00 | 615 911,53 | 64 455,86 | 35 808,81 | 234 199,80 |
| 12 | ул. Мира,64 |  | 4 | 1 | 1 | 0 | 48,0 | 48,0 | 0 | 47,3 | 1 605 456,60 | 1 380 692,68 | 144 491,09 | 80 272,83 | 0,00 |
|  | Итого 2020 год |  | 122 | 49 | 48 | 1 | 2479,7 | 2453,6 | 26,1 | 2542,2 | 80 225 985,80 | 67 149 532,20 | 7 027 276,63 | 3 904 042,57 | 2 145 134,40 |
| Этап 2020-2021 гг. |  |  | 187 | 94 | 84 | 10 | 2910,4 | 2590,7 | 319,7 | 3381,6 | 123 872 950,70 | 91 424 093,88 | 9 567 637,72 | 5 315 354,30 | 17 565 864,80 |
| 1 | ул. Верхне-Набережная, 3 |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 47,3 | 47,3 | 0 | 47,3 | 1 003 189,00 | 862 742,54 | 90 287,01 | 50 159,45 | 0,00 |
| 2 | ул. Кооперативная, 154 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 22,4 | 0 | 22,4 | 28,0 | 1 043 812,00 | 718 142,66 | 75 154,46 | 41 752,48 | 208 762,40 |
| 3 | ул. Кооперативная, 59 |  | 28 | 16 | 14 | 2 | 586,2 | 532,0 | 54,2 | 624,4 | 23 277 007,60 | 18 793 536,83 | 1 966 765,48 | 1 092 647,49 | 1 424 057,80 |
| 4 | ул. Газовиков,15 |  | 23 | 12 | 11 | 1 | 286,9 | 249,8 | 37,1 | 387,6 | 14 449 340,40 | 9 197 996,79 | 962 581,06 | 534 767,25 | 3 753 995,30 |
| 5 | ул. Газовиков,17 |  | 39 | 27 | 25 | 2 | 482,8 | 441,2 | 41,6 | 766 | 28 555 714,00 | 15 478 539,03 | 1 619 847,11 | 899 915,06 | 10 557 412,80 |
| 6 | ул. Кооперативная, 142 |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 107,2 | 107,2 | 0 | 116,8 | 4 354 187,20 | 3 436 825,57 | 359 667,79 | 199 815,44 | 357 878,40 |
| 7 | ул. Нагорная,15 |  | 4 | 4 | 3 | 1 | 126,7 | 97,5 | 29,2 | 133,2 | 4 965 562,80 | 4 061 994,40 | 425 092,44 | 236 162,46 | 242 313,50 |
| 8 | ул. Коммунальная, 7 |  | 9 | 4 | 3 | 1 | 140,1 | 105,2 | 34,9 | 152 | 5 666 408,00 | 4 491 597,59 | 470 050,91 | 261 139,40 | 443 620,10 |
| 9 | ул. Революционная, 52 |  | 29 | 9 | 7 | 2 | 359,4 | 259,1 | 100,3 | 370,0 | 12 991 054,90 | 10 832 471,85 | 1 133 630,77 | 629 794,88 | 395 157,40 |
| 10 | ул. Огородная,11 |  | 20 | 8 | 8 | 0 | 346,6 | 346,6 | 0,0 | 346,6 | 12 920 901,40 | 11 111 975,20 | 1 162 881,13 | 646 045,07 | 0,00 |
| 11 | ул. Коммунальная, 49 |  | 18 | 6 | 6 | 0 | 276,4 | 276,4 | 0,0 | 277,4 | 10 341 194,60 | 8 861 367,42 | 927 352,40 | 515 195,78 | 37 279,00 |
| 12 | ул. Ибряйкинская, 17 |  | 3 | 2 | 2 | 0 | 88,3 | 88,3 | 0 | 88,3 | 2 664 302,80 | 2 291 300,41 | 239 787,25 | 133 215,14 | 0,00 |
| 13 | Бугурусланская,96в |  | 4 | 1 | 1 | 0 | 40,1 | 40,1 | 0 | 44,0 | 1 640 276,00 | 1 285 603,59 | 134 539,91 | 74 744,40 | 145 388,10 |
| Этап 2021-2022 гг. |  |  | 117 | 56 | 52 | 4 | 1930,3 | 1808,8 | 121,5 | 2065,7 | 78 265 241,60 | 62 896 277,50 | 6 582 168,58 | 3 656 760,32 | 5 130 035,20 |
| 1 | ул. Вокзальная,24 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 59,7 | 59,7 | 0 | 60,5 | 2 292 224,00 | 1 945 245,70 | 203 572,22 | 113 095,68 | 30 310,40 |
| 2 | ул. Мира,64 |  | 11 | 5 | 5 | 0 | 187,6 | 187,6 | 0 | 195,6 | 7 410 892,80 | 6 112 698,37 | 639 700,99 | 355 389,44 | 303 104,00 |
| 3 | ул. Бугурусланская, 13 |  | 20 | 9 | 7 | 2 | 284,2 | 228,9 | 55,3 | 331,7 | 12 567 449,59 | 9 260 281,85 | 969 099,26 | 538 388,48 | 1 799 680,00 |
| 4 | ул. Революционная, 34б |  | 11 | 4 | 4 | 0 | 191,8 | 191,8 | 0 | 191,8 | 7 266 918,40 | 6 249 549,82 | 654 022,66 | 363 345,92 | 0,00 |
| 5 | ул. Революционная, 40 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 124,4 | 124,4 | 0 | 139,2 | 5 274 009,60 | 4 053 409,79 | 424 194,05 | 235 663,36 | 560 742,40 |
| 6 | ул. Челюскинцев,11 |  | 11 | 4 | 4 | 0 | 101,5 | 101,5 | 0 | 107,2 | 4 061 593,60 | 3 307 243,52 | 346 106,88 | 192 281,60 | 215 961,60 |
| 7 | ул. Кооперативная, 154 |  | 12 | 5 | 5 | 0 | 117,4 | 117,4 | 0 | 144,4 | 5 471 027,20 | 3 825 324,03 | 400 324,61 | 222 402,56 | 1 022 976,00 |
| 8 | пос. Октябрьский, ул. Полевая,12 |  | 16 | 8 | 8 | 0 | 366,1 | 366,1 | 0 | 366,1 | 13 870 796,80 | 11 928 885,25 | 1 248 371,71 | 693 539,84 | 0,00 |
| 9 | ул. Ново-Полевая, 87 |  | 7 | 4 | 4 | 0 | 129,0 | 129,0 | 0 | 145,7 | 5 520 281,60 | 4 203 294,72 | 439 879,68 | 244 377,60 | 632 729,60 |
| 10 | ул. Дорожная,9 |  | 6 | 2 | 2 | 0 | 101,6 | 101,6 | 0 | 102,0 | 3 864 576,00 | 3 310 501,89 | 346 447,87 | 192 471,04 | 15 155,20 |
| 11 | ул. Коммунальная,37 |  | 7 | 4 | 4 | 0 | 127,5 | 127,5 | 0 | 142,0 | 5 380 096,00 | 4 154 419,20 | 434 764,80 | 241 536,00 | 549 376,00 |
| 12 | ул. Бугурусланская, 96б |  | 6 | 3 | 1 | 2 | 95,5 | 29,3 | 66,2 | 95,5 | 3 618 304,00 | 3 111 741,44 | 325 647,36 | 180 915,20 | 0,00 |
| 13 | ул. Огородная,11 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 44,0 | 44 | 0 | 44 | 1 667 072,00 | 1 433 681,92 | 150 036,48 | 83 353,60 | 0,00 |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда |  |  | 458 | 213 | 198 | 15 | 7931,5 | 7464,2 | 467,3 | 8634,8 | 301 395 775,29 | 236 990 084,74 | 24 801 287,90 | 13 778 493,31 | 25 825 909,34 |