Приложение 1                                                                               к муниципальной адресной программе городского округа Похвистнево Самарской области «Переселение  граждан из аварийного жилищного, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2022 года

| Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащему расселению до 1 сентября 2022 года |  | Планируемая дата окончания переселе ния | Площадь застройки многоква ртирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |  |
|  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата | кв.м | площадь земель ного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Всего подлежит переселению в 2019-2022 гг. |  |  |  | 7930,8 | 458 |  | 11042,3 |  |  |  |  |
| 1 | г. Похвистнево, ул. Бугурусланская,13 | 1948 | 15.05.2013 | 284,2 | 20 | 2022 | 1005 | 1617 | 63:07:0302006:503 | сформирован под одним домом |  |
| 2 | г. Похвистнево, ул. Бугурусланская,96б | 1977 | 29.04.2016 | 95,5 | 6 | 2022 | 133,7 | 0 | отсутствует | не сформирован |  |
| 3 | г. Похвистнево, ул. Бугурусланская,96в | 1958 | 29.04.2016 | 40,1 | 4 | 2022 | 67,3 | 75,5 | 63:07:0302010:240 | не сформирован |  |
| 4 | г. Похвистнево, ул. Верхне-Набережная, 3 | 1957 | 15.05.2013 | 606,7 | 22 | 2020 | 610 | 1895 | 63:29:0801005:523 | сформирован под одним домом |  |
| 5 | г. Похвистнево, ул. Вокзальная,24 | 1930 | 05.06.2013 | 59,7 | 2 | 2022 | 88,4 | 405 | 63:07:0204004:517 | сформирован под одним домом |  |
| 6 | г. Похвистнево, ул. Газовиков,15 | 1951 | 15.05.2013 | 286,9 | 23 | 2021 | 618,0 | 618,0 | 63:07:0205015:2008 | сформирован под одним домом |  |
| 7 | г. Похвистнево, ул. Газовиков,17 | 1950 | 15.05.2013 | 482,8 | 42 | 2021 | 526,0 | 1170 | 63:07:0205015:518 | сформирован под одним домом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 8 | г. Похвистнево, ул. Дорожная,9 | 1976 | 11.02.2016 | 101,6 | 6 | 2022 | 87 | 0,0 | отсутствует | не сформирован |  |
| 9 | г. Похвистнево, ул. Ибряйкинская,17 | 1949 | 15.05.2013 | 88,3 | 3 | 2021 | 170 | 799 | 63:07:0206005:532 | сформирован под одним домом |  |
| 10 | г. Похвистнево, ул. Коммунальная,7 | 1960 | 05.06.2013 | 140,1 | 9 | 2021 | 254 | 760 | 63:07:0206002:506 | сформирован под одним домом |  |
| 11 | г. Похвистнево, ул. Коммунальная,37 | 1957 | 25.04.2016 | 127,5 | 7 | 2022 | 108 | 988 | 63:07:0206006:10 | сформирован под одним домом |  |
| 12 | г. Похвистнево, ул. Коммунальная,49 | 1961 | 15.05.2013 | 276,4 | 18 | 2021 | 525 | 550 | 63:07:0206007:731 | сформирован под одним домом |  |
| 13 | г. Похвистнево, ул. Кооперативная,1 | 1936 | 05.06.2013 | 142,4 | 10 | 2019 | 205,4 | 1134 | 63:07:0103002:519 | сформирован под одним домом |  |
| 14 | г. Похвистнево, ул. Кооперативная,9 | 1949 | 05.06.2013 | 257,6 | 11 | 2019 | 297 | 2689 | 63:07:0103002:529 | сформирован под одним домом |  |
| 15 | г. Похвистнево, ул. Кооперативная, 33 | 1936 | 15.05.2013 | 544,6 | 21 | 2020 | 546 | 1686 | 63:07:0204003:766 | сформирован под одним домом |  |
| 16 | г. Похвистнево, ул. Кооперативная, 35 | 1936 | 15.05.2013 | 539,0 | 30 | 2020 | 546 | 1686 | 63:07:0204003:767 | сформирован под одним домом |  |
| 17 | г. Похвистнево, ул. Кооперативная, 37 | 1936 | 15.05.2013 | 544,7 | 29 | 2020 | 528 | 1686 | 63:07:0204003:768 | сформирован под одним домом |  |
| 18 | г. Похвистнево, ул. Кооперативная,59 | 1948 | 05.06.2013 | 586,2 | 28 | 2021 | 592 | 1874 | 63:07:0204004:621 | сформирован под одним домом |  |
| 19 | г. Похвистнево, ул. Кооперативная,142 | 1948 | 05.06.2013 | 107,2 | 7 | 2021 | 164 | 0,0 | отсутствует | не сформирован |  |
| 20 | г. Похвистнево, ул. Кооперативная,154 | 1936 | 05.06.2013 | 139,8 | 13 | 2022 | 104 | 728 | 63:07:0205005:634 | сформирован под одним домом |  |
| 21 | г. Похвистнево, ул. М.Горького,1 | 1961 | 29.10.2014 | 110,9 | 7 | 2020 | 164 | 289 | 63:07:0102015:576 | сформирован под одним домом |  |
| 22 | г. Похвистнево, ул. Мира,10 | 1955 | 15.05.2013 | 150,1 | 7 | 2019 | 230,7 | 868 | 63:07:0206002:508 | сформирован под одним домом |  |
| 23 | г. Похвистнево, ул. Мира,64 | 1969 | 15.05.2013 | 235,6 | 15 | 2022 | 610 | 961 | 63:07:0204008:771 | сформирован под одним домом |  |
| 24 | г. Похвистнево, ул. Нагорная,15 | 1951 | 05.06.2013 | 126,7 | 4 | 2021 | 344 | 2105 | 63:07:01004007:523 | сформирован под одним домом |  |
| 25 | г. Похвистнево, ул. Нагорная,16 | 1950 | 05.06.2013 | 112,0 | 8 | 2020 | 208,6 | 133,3 | 63:07:01004007:575 | сформирован под одним домом |  |
| 26 | г. Похвистнево, ул. Ново-Полевая, 87 | 1947 | 12.02.2015 | 150,1 | 10 | 2022 | 208,6 | 878 | 63:07:0205018:502 | не сформирован |  |
| 27 | г. Похвистнево, ул. Огородная,11 | 1958 | 15.05.2013 | 389,9 | 20 | 2021 | 541 | 3682 | 63:07:0302008:543 | не сформирован |  |
| 28 | г. Похвистнево, пос. Октябрьский, ул. Полевая,12 | 1949 | 10.06.2013 | 366,1 | 16 | 2022 | 246 | 1300 | 63:23:1901003:503 | сформирован под одним домом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 29 | г. Похвистнево, ул. Революционная,34б | 1951 | 05.06.2013 | 191,8 | 11 | 2022 | 287 | 0 | отсутствует | не сформирован |  |
| 30 | г. Похвистнево, ул. Революционная,40 | 1951 | 05.06.2013 | 124,4 | 5 | 2022 | 255,8 | 1362 | 63:23:0204002:35 | сформирован под одним домом |  |
| 31 | г. Похвистнево, ул. Революционная,52 | 1952 | 05.06.2013 | 359,4 | 29 | 2021 | 429 | 1690 | 63:07:0204006:503 | сформирован под одним домом |  |
| 32 | г. Похвистнево, ул.Челюскинцев,11 | 1951 | 15.05.2013 | 101,5 | 11 | 2022 | 243 | 1516 | 63:07:0104007:559 | сформирован под одним домом |  |
| 33 | г. Похвистнево, ул.Челюскинцев,22а | 1963 | 15.05.2013 | 61,0 | 4 | 2019 | 99,8 | 330 | 63:07:0104006:540 | сформирован под одним домом |  |