Приложение №3 к постановлению Администрации городского округа Похвистнево

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. № \_\_\_\_\_

Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 2018-2030 годы»

**Мероприятия муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 2018-2030 годы»**

| **№** | **Наименование, адреса объектов** | | | **Виды работ** | | **Стоимость работ, тыс.руб.** | | | | | | **Получатель бюджетных средств** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | | **Источники финансирования** | | | |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Городской**  **бюджет** | **Внебюджетные средства** |
| **1** | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2018 году** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | МКД № 47 по ул. Ново-Полевая | | | Установка скамеек и урн, оборудование детских игровых площадок. | |  | |  |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 1.2 | МКД № 10, № 12 по ул. Андрея Васильева | | | Установка скамеек и урн, оборудование детских игровых площадок, обеспечение освещения дворовых территорий, устройство ограждений. | |
| 1.3 | МКД №1 по ул. Матросова, №4а по ул. Свирская, № 169 по ул. Революционная | | | Установка скамеек и урн, оборудование детских игровых площадок, обеспечение освещения дворовых территорий. | |
| 1.4 | МКД № 105 по ул. Революционная | | | Установка скамеек и урн, оборудование детских игровых площадок, обеспечение освещения дворовых территорий. | |
|  |  | | | Итого | | 5 402 631 | | 3 160 716 | 1 701 924 | 539 991 | 0 |  |
| **2.** | **Благоустройство общественных территорий в 2018 году** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Парк культуры и отдыха «Дружба» на ул. Комсомольская (I этап) | | | Установка летней эстрады и благоустройство прилегающей территории | | 6 137 397 | | 3 591 850 | 1 934 070 | 611 477 | 0 | ГУГКХ |
| 2.2 | Парк «Юбилейный» на ул. Косогорная | | | Установка фонтана и благоустройство прилегающей территории | | 4661 267 | | 0 | 4 195 140 | 466 127 | 0 |
| 2.3 | Пешеходная зона по ул. Андрея Васильева | | | Подготовительные работы по планировке площадки | | 100 000 | | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
|  |  | | | Итого | | 10 898 664 | | 3 591 850 | 6 129 210 | 1 177 604 | 0 |  |
| **3.** | **Подготовительные мероприятия в 2018 году** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | 33 000 | | 0 | 0 | 33 000 | 0 | ГУГКХ |
| 3.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | | | | | 8998 | | 0 | 0 | 8998 | 0 |
| 3.3 | Предпроектный градостроительный и средовой анализ территорий общественных пространств в г. Похвистнево Самарской области | | | | | 100 000 | | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
|  | **Итого** | | | | | 141 998,000 | | 0 | 0 | 141 998,0 | 0 |  |
|  | **Всего 2018 год** | | | | | **16 443 293,0** | | **6 752 566,0** | **7 831 134,0** | **1 859 593,0** | **0** |  |
| **4.** | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2019 году** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | МКД № 148а по ул. Кооперативная, № 70 по ул. Полевая, № 83 по ул. Рабочая | | | Установка МАФ | |  | |  |  |  |  | МБУ «Трансстройсервис» |
| 4.2 | МКД №9 по ул. Газовиков | | | Установка МАФ | |  | |  |  |  |  |
| 4.3 | МКД №№ 29,31 по ул. Гагарина | | | Установка МАФ | |  | |  |  |  |  |
| 4.4 | МКД №№ 5,7,9,13 по ул. Орликова, № 17 по ул. Ибряйкинская | | | Установка МАФ | |  | |  |  |  |  |
| 4.5 | МКД №№ 43,45,47,49 по ул. Бережкова | | | Установка МАФ | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | Итого | | 3 951 052,0 | | 3 228010,0 | 525 490,0 | 197 552,0 | 0 |  |
| **5.** | **Благоустройство общественных пространств в 2019 году** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Пешеходная зона по ул. Андрея Васильева | | | Устройство покрытия, посев газонов, высадка деревьев и кустарников, установка МАФ и арт-объектов, устройство освещения территории | | 5 290 736,84 | | 4 322 532,0 | 703 668,0 | 264 536,84 | 0 | ГУ ГКХ |
| 5.2 | Универсальная спортивная площадка по ул. Мира,41а | | | Установка спортивного оборудования | | 2 512 714,35 | | 2 052 887,61 | 334 191,0 | 125 635,73 | 0 |
| 5.3 | Парк культуры и отдыха «Дружба» на ул. Комсомольская (II этап) | | | Устройство покрытия, высадка деревьев и кустарников, установка МАФ и арт-объектов, устройство освещения территории | | 6 900 407,85 | | 5 637 633,19 | 917 754,25 | 345 020,42 | 0 |
|  |  | | | Итого | | 14 703 859,04 | | 12 013 052,8 | 1 955 613,25 | 735 192,99 | 0 |  |
| **6.** | **Подготовительные мероприятия в 2019 году** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | 41 943,0 | | 0 | 0 | 41 943,0 | 0 | ГУ ГКХ |
| 6.2. | Оказание услуг по организации, мониторингу, обработке и систематизации результатов сбора предложений от населения по благоустройству выбранной общественной территории в городском округе Похвистнево Самарской области «Набережная реки Большой Кинель» | | | | | 100 000,0 | | 0 | 0 | 100 000,0 | 0 |
| 6.3. | Разработка предварительной концепции благоустройства территории Набережной реки Большой Кинель в городском округе Похвистнево Самарской области | | | | | 100 000,0 | | 0 | 0 | 100 000,0 | 0 |
| 6.4. | Разработка открытой презентации предварительной концепции благоустройства территории Набережной реки Большой Кинель в городском округе Похвистнево | | | | | 100 000,0 | | 0 | 0 | 100 000,0 | 0 |
|  | Итого | | | | | 341 943,0 | | 0 | 0 | 341 943,0 | 0 |  |
|  | **Всего 2019 год** | | | | | **18 996 854,04** | | **15 241 062,8** | **2 481 103,25** | **1 274 687,99** | **0** |  |
| **7.** | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2020 году** | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | МКД № 18 по ул. Гагарина | | | Установка скамеек, урн, ограждений и оборудование детских игровых площадок. | |  | |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 7.2. | МКД № 49 по ул. Кооперативная | | | Установка скамеек, урн, ограждений и оборудование детских игровых площадок. | |  | |  |  |  |  |
| 7.3. | МКД № 27 по ул. Кооперативная | | | Установка скамеек, урн, ограждений и оборудование детских игровых площадок. | |  | |  |  |  |  |
| 7.4. | МКД № 16 по ул. Шевченко | | | Установка скамеек, урн, ограждений и оборудование детских игровых площадок. | |  | |  |  |  |  |
| 7.5. | МКД №№ 39,41 по ул. Ново-Полевая | | | Установка скамеек, урн, ограждений и оборудование детских игровых площадок. | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | Итого | | 5 191 494,74 | | 4 241 451,20 | 690 468,80 | 259 574,74 | 0 |  |
| **8**. | **Благоустройство общественных территорий в 2020 году** | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Парк культуры и отдыха «Дружба» на ул. Комсомольская (III этап) | | | Благоустройство пешеходных дорожек, озеленение, установка МАФ | | 7 299 998,64 | | 5 964 098,89 | 970 899,82 | 364 999,93 | 0 | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 8.2. | Сквер на территории клуба части города Красные Пески | | | Благоустройство пешеходных дорожек, установка МАФ. | | 1 059 395,76 | | 865 526,33 | 140 899,64 | 52 969,79 | 0 |
| 8.3. | Сквер участников локальных войн и вооруженных конфликтов на ул. Революционная,10 | | | Благоустройство пешеходных дорожек, озеленение, установка МАФ | | 5 015 984,55 | | 4 098 059,38 | 667 125,94 | 250 799,23 | 0 |
| 8.4. | «Сквер имени Назейкина Анатолия Георгиевича Почетного земляка земли Похвистневской» | | | Благоустройство пешеходных дорожек, озеленение, установка МАФ | | 2 500 000,0 | | 0 | 0 | 0 | 2 500 000,0 |
|  |  | | | Итого | | 15 875 378,95 | | 10 927 684,60 | 1 778 925,40 | 668 768,95 | 2 500 000,0 |  |
| **9.** | **Подготовительные мероприятия в 2020 году** | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | 172 056,0 | | 0 | 0 | 172 056,0 | 0 | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  | **Всего 2020 год** | | | | | **21 238 929,69** | | **15 169 135,80** | **2 469 394,20** | **1 100 399,69** | **2 500 000,0** |  |
| **10.** | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2021 году** | | | | | | | | | |  | |
| 10.1. | МКД № 49 по ул. Ново-Полевая | | | Установка скамеек, урн, ограждений и оборудование детских игровых площадок. | |  | |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 10.2 | МКД № №4,6 по ул. Андрея Васильева | | | Установка скамеек, урн, ограждений и оборудование спортивной площадки. | |  | |  |  |  |  |
| 10.3 | МКД № 62 по ул. Кирова, № 10 по ул. Сенная | | | Установка скамеек, урн, ограждений и оборудование детских игровых площадок. | |  | |  |  |  |  |
| 10.4 | МКД № 26 по ул. Лермонтова | | | Установка скамеек, урн, ограждений, озеленение. | |  | |  |  |  |  |
| 10.5 | МКД № 26 по ул. Косогорная | | | Установка скамеек, урн, ограждений и оборудование детских игровых площадок. | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | Итого | | 4 694 408,43 | | 3 835 331,68 | 624 356,32 | 234 720,43 | 0 |  |
| **11.** | **Благоустройство общественных территорий в 2021 году** | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Пешеходная зона на ул. Андрея Васильева (1-этап) | | | Благоустройство пешеходных дорожек, озеленение, установка МАФ | |  | |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 11.2. | Сквер в районе «Ледового дворца» | | | Озеленение | |  | |  |  |  |  |
| 11.3. | Центральная площадь г. Похвистнево и парк, прилегающий к монументу «Аллея Славы» | | | Установка МАФ | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | Итого | | 13 820 562,13 | | 11 103 489,24 | 1 807 544,76 | 909 528,13 | 0 |
| **12.** | **Подготовительные мероприятия в 2021 году** | | | | | | | | | |  | |
| 12.1. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | 74 836,0 | | 0 | 0 | 74 836,0 | 0 | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  | **Всего 2021 год** | | | | | **18 589 806,56** | | **14 938 820,92** | **2 431 901,08** | **1 219 084,56** | **0** |  |
| **13.** | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2022 году** | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | МКД № 5 по ул. Куйбышева | | | Установка скамеек, урн, ограждений и оборудование детской игровой площадки | |  | |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 13.2 | МКД № 43 по ул. Косогорная | | | Установка ограждений, оборудование детской игровой площадки уст устройство парковки | |  | |  |  |  |  |
| 13.3. | МКД № 27 по ул. Лермонтова | | | Установка скамеек, урн, ограждений и оборудование детской игровой площадки | |  | |  |  |  |  |
| 13.4. | МКД №4 по ул. Калинина пос. Октябрьский | | | Установка скамеек, урн и оборудование детской игровой площадки | |  | |  |  |  |  |
| 13.5. | МКД №2 по ул. Краснопутиловская | | | Установка скамеек, урн и оборудование детской игровой площадки | |  | |  |  |  |  |
| 13.6. | МКД № 45 по ул. Ново-Полевая | | | Установка скамеек, урн, ограждений и оборудование детской игровой площадки | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | Итого | | 5 085 705,26 | | 4 155 021,19 | 676 398,8 | 254 285,27 | 0 |
| **14.** | **Благоустройство общественных территорий в 2022 году** | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Пешеходная зона на ул. Андрея Васильева (2-й этап) | | | Благоустройство пешеходных дорожек, озеленение, установка МАФ | |  | |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 14.2. | Парк «Юбилейный» (2-й этап) | | | Благоустройство пешеходных дорожек, установка МАФ | |  | |  |  |  |  |
| 14.3. | Скейт-парк в микрорайоне «Южный» | | | Установка спортивного оборудования, благоустройство территории | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | Итого | | 14 502 985,26 | | 11 848 938,96 | 1 928 897,04 | 725 149,26 | 0 |
| 14.4. | Центральная площадь г. Похвистнево и парк, прилегающий к монументу «Аллея Славы» | | | Установка МАФ | | 229 752,72\* | |  |  | 229 752,72\* |  |
|  |  | | | Итого | | 14 732 737,98 | | 11 848 938,96 | 1 928 897,04 | 954 901,98 | 0 |
| \*Переходящие с 2021 года | | | | | | | | | | | | |
| **15.** | **Подготовительные мероприятия в 2022 году** | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | 65 000 | | 0 | 0 | 65 000 | 0 | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  | **Всего 2022 год** | | | | | **19 883 443,24** | | **16 003 960,15** | **2 605 295,84** | **1 274 187,25** | **0** |  |
| **16.** | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2023 году** | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | МКД №41 по ул. Мира | | | Установка МАФ, ограждений, благоустройство детских площадок (основание резиновая плитка). | |  | |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 16.2. | МКД № 22 по ул. Газовиков | | | Установка МАФ, ограждений с окрашиванием. | |  | |  |  |  |  |
| 16.3. | МКД № 31 по ул. Комсомольская | | | Установка МАФ, ограждений. | |  | |  |  |  |  |
| 164. | МКД № 41 по ул. Косогорная | | | Установка МАФ, ограждений, благоустройство детских площадок (основание резиновая плитка). | |  | |  |  |  |  |
| 16.5. | МКД № 10 по ул. Школьная | | | Установка МАФ, ограждений, благоустройство детских площадок (основание резиновая плитка). | |  | |  |  |  |  |
| 16.6. | МКД № 6 по ул. Калинина, пос. Октябрьский | | | Установка МАФ, ограждений, благоустройство детских площадок (основание резиновая плитка). | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | Итого | | 6 048 311,67 | | 4 816 003,93 | 784 000,64 | 448 307,10 | 0 |
| **17.** | **Благоустройство общественных территорий в 2023 году** | | | | | | | | | | | |
| 17.1. | Пешеходная зона на ул. Андрея Васильева (3-й этап) | | | Благоустройство пешеходных дорожек, озеленение, установка МАФ | |  | |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 17.2 | Парк «Юбилейный» (3-й этап) | | | Благоустройство пешеходных дорожек, установка МАФ | |  | |  |  |  |  |
| 17.3 | Парк на привокзальной площади | | | Благоустройство пешеходных дорожек, установка МАФ, устройство освещения. | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | | Итого | 16 681 042,88 | | 13 114 799,76 | 2 134 967,40 | 1 431 275,72 | 0 |
| **18.** | | **Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды** | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Благоустройство общественной территории «Парк ветра» | | | | Благоустройство пешеходных дорожек, установка МАФ | 160 953 839,71 | | 90 000 000,0 | 56 103 839,71 | 14 850 000,0 | 0 | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  | | | | Итого | 160 953 839,71 | | 90 000 000,0 | 56 103 839,71 | 14 850 000,0 | 0 |
| **19**. | **Подготовительные мероприятия в 2023 году** | | | | | | | | | | | |
| 19.1. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство общественной территории «Парк ветра»» | | | | | 3 000 000,0 | | 0 | 0 | 3 000 000,0 | 0 | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 19.2. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | 111 000,0 | | 0 | 0 | 111 000,0 | 0 |
|  | **Итого** | | | | | 3 111 000,0 | | 0 | 0 | 3 111 000,0 | 0 |
|  | **Всего 2023 год** | | | | | **186 794 194,26** | | **107 930 803,69** | **59 022 807,75** | **19 840 582,82** | **0** |  |
| **20.** | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2024 году** | | | | | | | | | | | |
| 20.1. | МКД № 24 по ул. Гагарина | | | | Установка МАФ, ограждений. | |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 20.2. | МКД № 20 по ул. Лермонтова | | | | Установка МАФ, ограждений. | |
| 20.3. | МКД № 4 по ул. Кооперативная, пос. Октябрьский | | | | Установка МАФ, ограждений. | |
| 20.4. | МКД № 17 по ул. Гагарина | | | | Установка МАФ, ограждений. | |
| 20.5. | МКД № 21 по ул. Шевченко | | | | Установка МАФ, ограждений. | |
|  | |  | | | Итого | | 6 842 054,69 | 5 589 958,69 | 909 993,27 | 342 102,73 | 0 |
| **21.** **Благоустройство общественных территорий в 2024 году** | | | | | | | | | | | |
| 21.1. | Пешеходная зона на ул. Андрея Васильева (4-й этап) | | | Устройство покрытия, установка МАФ, озеленение | | |  |  |  |  |  |
| 21.2. | Парк «Юбилейный» (4-й этап) | | |
| 21.3. | Общественная территория в части города Вязовка | | |
|  |  | | | | Итого | | 15 971 883,25 | 13 049 028,62 | 2 124 260,47 | 798 594,16 | 0 |
| 22. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | 85 000 | 0 | 0 | 85 000 | 0 |
| 23. | Благоустройство общественной территории «Парк ветра» | | Благоустройство пешеходных дорожек, установка МАФ | | | | 9 849 999,99 | 0 | 0 | 9 849 999,99\* | 0 | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство общественной территории «Парк ветра»» | | | | | | 3 000 000,0 | 0 | 0 | 3 000 000,0\* | 0 |
| Пешеходная зона на ул. Андрея Васильева (3-й этап) | | Благоустройство пешеходных дорожек, озеленение, установка МАФ | | | | 347 891,0 | 0 | 0 | 347 891,0\* | 0 |
| Парк на привокзальной площади | | Благоустройство пешеходных дорожек, установка МАФ, устройство освещения. | | | | 433 226,4 | 0 | 0 | 433 226,4\* | 0 |
|  |  | | Итого | | | | **13 631 117,39** | **0** | **0** | **13 631 117,39\*** |  |  |
|  | **Всего 2024 год** | | | | | | **36 530 055,33** | **18 638 987,31** | **3 034 253,74** | **14 856 814,28** | **0** |  |
| \*Переходящие с 2023 года | | | | | | | | | | | | |
| **24. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2025 году** | | | | | | | | | | | | |
| 24.1. | МКД № 41а по ул. Мира | | | | Установка МАФ, ограждений | |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 24.2. | МКД № 47 по ул. Косогорная | | | | Установка МАФ, ограждений | |  |  |  |  |  |
| 24.3. | МКД №№ 39, 41,43 по ул. Полевая | | | | Установка МАФ, ограждений | |  |  |  |  |  |
| 24.4. | МКД № 24 по ул. Лермонтова | | | | Установка МАФ, ограждений | |  |  |  |  |  |
| 24.5. | МКД № 25б по ул. Ново-Полевая | | | | Установка МАФ, ограждений | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | Итого | | 5 403 000 | 0 | 4 862 700 – планируемые средства | 540 300 | 0 |
| **25. Благоустройство общественных территорий в 2025 году** | | | | | | | | | | | | |
| 25.1. | Территория, прилегающая к стеле «Я люблю Похвистнево» по ул. Кооперативная | | | | Установка МАФ, озеленение, ремонт пешеходных дорожек, освещение | |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 25.2. | Общественная территория по ул. Андрея Васильева,8 (1 этап) | | | | Установка МАФ, озеленение, устройство пешеходных дорожек, освещение | |  |  |  |  |  |
| 25.3. | Общественная территория по ул. Газовиков в районе дома № 15а/4 | | | | Установка МАФ, озеленение, освещение | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | Итого | | 6 196 000 | 0 | 5 576 400 – планируемые средства | 619 600 | 0 |
| 26. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | 85 000 | 0 | 0 | 85 000 | 0 |
|  | **Всего 2025 год** | | | | | | **11 684 000** | **0** | **10 439 100 – планируемые средства** | **1 244 900** | **0** |
| **27. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2026 году** | | | | | | | | | | | | |
| 27.1. | МКД №№3,5 по ул. Ленинградская | | | | Установка МАФ, ограждений | |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 27.2. | МКД № 51 по ул. Кооперативная | | | | Установка МАФ, ограждений | |  |  |  |  |  |
| 27.3. | МКД № 47 по ул. Мира | | | | Установка МАФ, ограждений | |  |  |  |  |  |
| 27.4. | МКД №8 по ул. Андрея Васильева, № 7 по ул. Свирская | | | | Установка МАФ, ограждений | |  |  |  |  |  |
| 27.5. | МКД №37а по ул. Мира | | | | Установка МАФ, ограждений | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | Итого | | 5 619 120 | 0 | 5 057 208 – планируемые средства | 561 912 -планируемые средства | 0 |
| **28. Благоустройство общественных территорий в 2026 году** | | | | | | | | | | | | |
| 28.1. | Благоустройство общественных территорий согласно Адресному перечню объектов, подлежащих благоустройству в 2026 году | | | | Устройство покрытия, установка МАФ, озеленение | | 6 443 840 | 0 | 5 799 456 – планируемые средства | 644 384 -планируемые средства | 0 | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 29. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | 88 400 | 0 | 0 | 88 400 - планируемые средства | 0 |
|  | **Всего 2026 год** | | | | | | **12 151 360** | **0** | **10 856 664 - планируемые средства** | **1 294 696 - планируемые средства** | **0** |  |
| **30. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2027 году** | | | | | | | | | | | | |
| 30.1. | МКД №49 по ул. Косогорная | | | | Установка МАФ, ограждений | |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 30.2. | МКД №33 по ул. Гагарина | | | | Установка МАФ, ограждений | |  |  |  |  |  |
| 30.3. | МКД № 10 по ул. Кооперативная пос. Октябрьский | | | | Установка МАФ, ограждений | |  |  |  |  |  |
| 30.4. | МКД № 45 по ул. Мира | | | | Установка МАФ, ограждений | |  |  |  |  |  |
| 30.5. | МКД №8 по ул. Куйбышева | | | | Установка МАФ, ограждений | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | Итого | | 5 843 884,8 | 0 | 5 259 496,3 – планируемые средства | 584 388,5 -планируемые средства | 0 |
| **31. Благоустройство общественных территорий в 2027 году** | | | | | | | | | | | | |
| 31.1. | Благоустройство общественных территорий согласно Адресному перечню объектов, подлежащих благоустройству в 2027 году | | Устройство покрытия, установка МАФ, озеленение | | | | 6 701 593,6 | 0 | 6 031 434,2 – планируемые средства | 670 159,4 -планируемые средства | 0 | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 32. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | 91 936 | 0 | 0 | 91 936 - планируемые средства | 0 |
|  | **Всего 2027 год** | | | | | | **12 637 414,4** | **0** | **11 290 930,5 -планируемые средства** | **1 346 483,9 -планируемые средства** | **0** |
| **33. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2028 году** | | | | | | | | | | | | |
| 33.1. | МКД №№ 49,51 по ул. Комсомольская | | | | Установка МАФ, ограждений | |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 33.2. | МКД №№ 128, 128а по ул. Кооперативная | | | | Установка МАФ, ограждений | |  |  |  |  |  |
| 33.3. | МКД № 8 по ул. Советская | | | | Установка МАФ, ограждений | |  |  |  |  |  |
| 33.4. | МКД №№ 3,5 по ул. Строителей | | | | Установка МАФ, ограждений | |  |  |  |  |  |
| 33.5. | МКД №32 по ул. Ново-Полевая | | | | Установка МАФ, ограждений | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | Итого | | 6 077 640,2 | 0 | 5 469 876,2 – планируемые средства | 607 764,0 -планируемые средства | 0 |
| **34. Благоустройство общественных территорий в 2028 году** | | | | | | | | | | | | |
|  | Благоустройство общественных территорий согласно Адресному перечню объектов, подлежащих благоустройству в 2028 году | | Устройство покрытия, установка МАФ, озеленение | | | | 6 969 657,4 | 0 | 6 272 691,6 – планируемые средства | 696 965,8 -планируемые средства | 0 | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 35. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | 95 613 | 0 | 0 | 95 613- планируемые средства | 0 |
|  | **Всего 2028 год** | | | | | | **13 142 910,6** | **0** | **11 742 567,8 - планируемые средства** | **1 400 342,8 - планируемые средства** | **0** |  |
| **36. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2029 году** | | | | | | | | | | | | |
| 36.1. | МКД № 1а по ул. Верхне-Набережная | | Установка МАФ, ограждений | | | |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 36.2. | МКД № 4 по ул. Октябрьская | | Установка МАФ, ограждений | | | |  |  |  |  |  |
| 36.3. | МКД №№ 20,22 по ул. Косогорная | | Установка МАФ, ограждений | | | |  |  |  |  |  |
| 36.4. | МКД № 6 по ул. Орликова | | Установка МАФ, ограждений | | | |  |  |  |  |  |
| 36.5. | МКД № 155 по ул. Революционная | | Установка МАФ, ограждений | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | | Итого | | | | 6 320 745,8 | 0 | 5 688 671,2- планируемые средства | 632 074,6- планируемые средства | 0 |
| **37. Благоустройство общественных территорий в 2029 году** | | | | | | | | | | | | |
| 37.1. | Благоустройство общественных территорий согласно Адресному перечню объектов, подлежащих благоустройству в 2029 году | | Устройство покрытия, установка МАФ, озеленение | | | | 7 248 443,7 | 0 | 6 523 599,3 - планируемые средства | 724 844,4 -планируемые средства | 0 | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 38. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | 99 438 | 0 | 0 | 99 438 -планируемые средства | 0 |
|  | **Всего 2029 год** | | | | | | **13 668 627,5** | **0** | **12 212 270,5 - планируемые средства** | **1 456 357,0 -планируемые средства** | **0** |
| **39. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2030 году** | | | | | | | | | | | | |
| 39.1. | МКД № 77 по ул. Красноармейская | | | | Установка МАФ, ограждений | |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 39.2. | МКД № 9 по ул. Школьная | | | | Установка МАФ, ограждений | |  |  |  |  |  |
| 39.3. | МКД № 37 по ул. Комсомольская | | | | Установка МАФ, ограждений | |  |  |  |  |  |
| 39.4. | МКД №№ 4,4а,4б по ул. Мира, №№ 20,22,24 по ул. Неверова | | | | Установка МАФ, ограждений | |  |  |  |  |  |
| 39.5. | МКД №19 по ул. Гагарина | | | | Установка МАФ, ограждений | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | Итого | | 6 573 575,6 | 0 | 5 916 218,0 - планируемые средства | 657 357,6- планируемые средства | 0 |
| **40. Благоустройство общественных территорий в 2030 году** | | | | | | | | | | | | |
| 40.1. | Благоустройство общественных территорий согласно Адресному перечню объектов, подлежащих благоустройству в 2030 году | | Устройство покрытия, установка МАФ, озеленение | | | | 7 538 381,4 | 0 | 6 784 543,3 - планируемые средства | 753 838,1 - планируемые средства | 0 | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 41. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | 103 415 | 0 | 0 | 103 415 -планируемые средства | 0 |
|  | **Всего 2030 год** | | | | | | **14 215 372,0** | **0** | **12 700 761,3 -планируемые средства** | **1 514 610,7 - планируемые средства** | **0** |  |
|  | **Всего по программе на 2018-2030 годы** | | | | | | **395 976 260,62** | **194 675 336,67** | **149 118 183,96 из них: 69 242 294,1 – планируемые средства** | **49 682 739,99 из них: 7 012 490,4 – планируемые средства** | **2 500 000,0** |  |