Приложение №2                                                                                                                                                     к муниципальной программе                   «Финансовое оздоровление предприятий жилищно-коммунального комплекса и развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево на 2026-2030 годы»

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей (индикаторов) |  | ед. изм. | Базовое значение на 01.01.2026 | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Цель 1. Обеспечение финансовой устойчивости предприятий жилищно-коммунального комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение дебиторской и кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) |  | млн.руб. % | 69,11 100 | 22,2 | 16,68 | 11,13 | 5,57 | 0 |
| Цель 2. Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение финансовых затрат на ликвидацию аварийных ситуаций путем проведения замены и капитального ремонта сетей коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение протяженности ветхих водопроводных сетей (81149 м х 53,06 % от общей протяженности сетей = 43 000 м – ветхие сети) | Плановые значения по капитальному ремонту сетей | м м | 43000 | 0 | 2388 | 2717,0 | 990,0 | 1180,0 |
|  |  | Значение показателя с учетом выполненных мероприятий |  |  | 43000,0 | 40612,0 | 37895,0 | 36905,0 | 35725,0 |
| 2. | Снижение протяженности ветхих канализационных сетей (29240 м х 45,61 % от общей протяженности сетей =13 300 м – ветхие сети) | Плановые значения по капитальному ремонту сетей | м м | 13300 | 0 | 85,0 | 1620 | 700 | 1116,0 |
|  |  | Значение показателя с учетом выполненных мероприятий |  |  | 13300 | 13215,0 | 11595,0 | 10895,0 | 9779,0 |
| 3. | Снижение протяженности ветхих тепловых сетей (30275 м х 52%= 15751 – ветхие сети) | Плановые значения по капитальному ремонту сетей | м м | 15751 | 2210 | 555,0 | 1288 | 1212 | 24 |
|  |  | Значение показателя с учетом выполненных мероприятий |  |  | 13541,0 | 12986,0 | 11698,0 | 10486,0 | 10462,0 |