Приложение № 4

к постановлению Администрации

городского округа Похвистнево

от ________________№____

Приложение 10                                                                                           к Подпрограмме 1 «Развитие улично-дорожной сети на территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2016-2028 годы

Перечень мероприятий, запланированных к исполнению на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемный показатель, ед.изм. | Объемы и источники финансирования тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Областной бюджет (предполагаемый) | Городской бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих дорог с твердым покрытием, в том числе: | 6,71 км | 98 800,0 | 93 860,0 | 4 940,0 |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лермонтова от ул. Куйбышева до дома № 2А и ул. Ленинградская до ул. Гагарина | 0,39 | 4 200,0 | 3 990,0 | 210,0 |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. М.Горького, пер. Кошевого | 1,650 | 17 800,0 | 16 910,0 | 890,0 |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная | 0,61 | 6 500,0 | 6 175,0 | 325,0 |
| 1.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ново-Полевая от ул. Буденного до ул. Тупиковая | 1,26 | 16 500,0 | 15 675,0 | 825,0 |
| 1.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Льва Толстого | 0,94 | 8 300,0 | 7 885,0 | 415,0 |
| 1.6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Тельмана | 1,19 | 14 500,0 | 13 775,0 | 725,0 |
| 1.7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Газовиков от ул. Мира до ул. Кооперативная | 0,44 | 8 000,0 | 7 600,0 | 400,0 |
| 1.8. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Революционная (от здания Гимназии до ул. Главная), в том числе ремонт водопропускного сооружения, находящегося на данном участке дороги | 0,23 | 23 000,0 | 21 850,0 | 1 150,0 |
| 2. | Ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 5 шт. | 3 000,0 | 2 850,0 | 150,0 |
| 3. | Ремонт тротуаров | 1,09 км | 2 434,0 | 0 | 2 434,0 |
| 3.1 | по ул. Революционная от ул. Ленинградская до дома № 105 | 0,950 | 1 584,0 | 0 | 1 584,0 |
| 3.2 | по ул. Ибряйкинская от ул. Мира до пер. 1-й Пролетарский | 0,14 | 850,0 | 0 | 850,0 |
| 5. | Ремонт грунтовых дорог | 2,6 км | 3 000,0 | 2 850,0 | 150,0 |
| 6. | Развитие сетей уличного освещения городского округа, в том числе: |  | 1 000,0 | 0 | 1 000,0 |
| 6.1 | Проектирование и строительство сетей уличного освещения по ул. Степная, 34; ул. Кутузова, 65; ул. Мичурина, 60 |  | 1 000,0 | 0 | 1 000,0 |
|  | Итого: |  | 108 234,0 | 99 560,0 | 8 674,0 |