Приложение №2                                                                              к постановлению Администрации                                      городского округа Похвистнево

от ______________№ _____

Приложение 6

к таблице «Перечень мероприятий и финансовое обеспечение Подпрограммы 1 на 2016-2024 годы»                                                                               Подпрограммы 1 «Развитие улично-дорожной сети на территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2016-2024 годы

Перечень мероприятий, запланированных к исполнению на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемный показатель, ед.изм. | Объемы и источники финансирования тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Областной бюджет (предпола гаемые) | Городской бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих дорог с твердым покрытием, в том числе: | 2,792 | 70 376,4 | 69 672,6 | 703,8 |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина от дома № 32 до дома № 60 | 0,560 | 19 200,0 | 19 008,0 | 192,0 |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кооперативная от ул. Суходольная до дома № 184 | 1,059 | 30 100,0 | 29 799,0 | 301,0 |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Суходольная | 0,45 | 5 500,0 | 5 445,0 | 55,0 |
| 1.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая от ул. Буденного до ул. Ибряйкинская | 0,545 | 10 000,0 | 9 900,0 | 100,0 |
| 1.5 | Ремонт нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Мира и ул. Газовиков, по ул. Лермонтова |  | 3 650,0 | 3 613,5 | 36,5 |
| 1.6 | Ремонт съездов под ж/д мостом (ул. Кооперативная ул. Революционная) городского округа Похвистнево | 0,178 | 1 926,4 | 1 907,1 | 19,3 (предполагаемые средства) |
| 2. | Ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 8 шт. | 6 600,0 | 6 534,0 | 66,0 |
| 3. | Ремонт водоотводных систем, в том числе: | 0,406 км | 2 153,0 | 0 | 2 153,0 |
| 3.1 | Устройство водоотводной канавы по ул. А.Васильева от ул. Комсомольская до ул. Лермонтова | 0,406 | 1 053,0 | 0 | 1 053,0 |
| 3.2 | Ремонт водоотводной канавы по ул. Ново-Полевая от дома № 25б до ул. Неверова |  | 1 100,0 (предполагаемые средства | 0 | 1 100,0 (предполагаемые средства |
| 4. | Ремонт тротуаров | 0,400 км | 873,347 | 0 | 873,347 |
| 4.1 | Ремонт тротуара по ул. Ленинградская от ул. Революционная до ул. Гагарина | 0,400 | 873,347 | 0 | 873,347 |
| 5. | Ремонт грунтовых дорог | 6 км | 8 000,0 | 7 920,0 | 80,0 |
| 6. | Развитие сетей уличного освещения городского округа, в том числе: |  | 587,535 | 0 | 587,535 |
| 6.1 | Монтаж светильников уличного освещения | 23 шт. | 587,535 | 0 | 587,535 |
| 7. | Ремонт подъездных путей к зданию ОГИБДД МО МВД России Похвистневский, расположенного по адресу: г.о. Похвистнево, ул. Гагарина,1б |  | 325,617 | 0 | 325,617 |
| 8. | Благоустройство территории в районе здания ОГИБДД МО МВД России Похвистневский, расположенного по адресу: г.о. Похвистнево, ул. Гагарина,1б |  | 598,973 | 0 | 598,973 |
|  | Итого: |  | 89 514,872 | 84 126,6 | 5 388,272, из них: 1 119,3 –предполагаемые средства |