Приложение №4                                                                          к постановлению Администрации                                     городского округа Похвистнево                                                 от ___________2026 г. № _______

Приложение 4                                                                        к муниципальной адресной программе городского округа Похвистнево Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года»                     на 2025-2028 годы

Планируемые  показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года,                     по годам

|  | Расселяемая площадь, кв.м |  |  |  |  | Количество переселенных граждан, человек |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | всего |
| Всего по программе переселения | 1153,3 | 1547,6 | 646,7 | 0 | 3347,6 | 44 | 67 | 44 | 0 | 155 |
| Всего по I этапу (2025-2026 годы) | 1153,3 | 853,9 | х | х | 2007,2 | 44 | 37 | х | х | 81 |
| Всего по II этапу (2026-2027 годы) | х | 693,7 | 535,1 | х | 1228,8 | х | 30 | 31 | х | 61 |
| Всего по III этапу (2027-2028 год) | х | х | 111,6 | х | 111,6 | х |  | 13 | 0 | 13 |