## Приложение № 2

к муниципальной программе

«Строительство, реконструкция и

капитальный ремонт образовательных учреждений

городского округа Похвистнево до 2025 года»

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Строительство, реконструкция и

капитальный ремонт образовательных учреждений городского округа Похвистнево до 2025 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Итого, тыс. руб. | Реализация программных мероприятий по годам, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1. | Капитальный ремонт здания по адресу ул. Полевая, 57 в городском округе Похвистнево Самарской области, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 100387,0 15058,0 85329,0 | - - - | 59972,8 8995,9 50976,9 | 40414,2 6062,1 34352,1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 2. | Капитальный ремонт помещений под размещение ФАП в здании ГБОУ ООШ № 4, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 837,5 837,5 - | 837,5 837,5 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 3. | Ремонт отопления ГБОУ СОШ № 7, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 94,3 94,3 - | 94,3 94,3 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 4. | Ремонт кровли ГБОУ СОШ № 3 (средства АО Самаранефтегаз»), в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 1000,0 1000,0 - | 1000,0 1000,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 5. | Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Полевая, 57 в городском округе Похвистнево Самарской области», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 396,3 396,3 - | 189,5 189,5 - | 183,4 183,4 - | 23,4 23,4 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 6. | Проведение проектно-обследовательских работ по объекту: «Обследование технического состояния строительных конструкций зданий ГБОУ СОШ № 1, № 3, № 7 с составлением ведомости дефектов и повреждений», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 99,8 99,8 - | 99,8 99,8 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «СЭЗУО» |
| 7. | Оказание услуг по проектированию молниезащиты зданий детских садов города Похвистнево, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 113,5 113,5 - | - - - | - - - | 113,5 113,5 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «СЭЗУО» |
| 8. | Молниезащита по объекту: СП «Детский сад «Лучики» ГБОУ СОШ № 7 по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Неверова, 26, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 422,4 422,4 - | - - - | - - - | - - - | 422,4 422,4 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 9. | Молниезащита по объекту: СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Гагарина, 20, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 1486,8 1486,8 - | - - - | - - - | - - - | 743,4 743,4 - | 743,4 743,4 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 10. | Проектирование молниезащиты зданий детских садов в городском округе Похвистнево, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 217,0 217,0 - | - - - | - - - | - - - | 217,0 217,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 11. | Устранение предписаний пожарного надзорного органа в здании СП «Детский сад «Лад» ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 193,0 193,0 - | - - - | - - - | 193,0 193,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «СЭЗУО» |
| 12. | Оснащение щитов пиростикерами (автономными установками пожаротушения) в СП «Детский сад «Лад» ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова, СП «Детский сад «Планета детства» ГБОУ СОШ № 7, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 70,0 70,0 - | - - - | - - - | 70,0 70,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «СЭЗУО» |
| 13. | Установка редукторов давления воды в систему горячего водоснабжения в здании СП «Детский сад «Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево по адресу: ул. Косогорная, д.28, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 62,8 62,8 - | - - - | - - - | 62,8 62,8 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 14. | Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет - федеральный бюджет | 256322,5 12816,1 149108,3 94398,1 | - - - - | - - - - | 55515,8 2775,8 18459,0 34281,0 | 200806,7 10040,3 130649,3 60117,1 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | ГУ ГКХ |
| 15. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 99,0 99,0 - | - - - | - - - | 99,0 99,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 16. | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 94,6 94,6 - | - - - | - - - | 94,6 94,6 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 17. | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 206,9 206,9 - | - - - | - - - | 84,4 84,4 - | 122,5 122,5 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 18. | Проведение первичной технической инвентаризации и подготовка технического плана по объекту «Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 123,9 123,9 - | - - - | - - - | - - - | 123,9 123,9 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 19. | Устройство спортивного городка с полосой препятствий на территории ГБОУ СОШ и игровой зоны на территории структурного подразделения детский сад «Василек» пос. Октябрьский г.о. Похвистнево, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 1000,0 1000,0 - | - - - | - - - | 1000,0 1000,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 20. | Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт помещений в целях создания мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в существующем дошкольном образовательном учреждении СП "Детский сад "Сказка" ГБОУ Гимназия им. С.В.Байменова" в городском округе Похвистнево", в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 12,0 12,0 - | - - - | - - - | - - - | 12,0 12,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 21. | Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт кровли здания ГБОУ СОШ № 3 по адресу: Самарская обл., г.Похвистнево, ул.Мира, 22», в т. ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 12,0 12,0 - | - - - | - - - | - - - | 12,0 12,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 22. | Внесение изменений в проектную документацию объекта "Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево", в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 100,0 100,0 - | - - - | - - - | - - - | 100,0 100,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 23. | Инженерно-геологические изыскания по объекту "Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево", в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 100,0 100,0 - | - - - | - - - | - - - | 100,0 100,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 24. | Устранение дефектов кровли по объекту: "Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Полевая, д. 57 в городском округе Похвистнево Самарской области", в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 2781,3 2781,3 - | - - - | - - - | - - - | 1847,9 1847,9 - | 933,4 933,4 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 25. | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания по адресу: ул. Полевая, 57 в г.о. Похвистнево, занимаемое детским садом «Крепыш», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 39,5 39,5 - | - - - | - - - | - - - | 39,5 39,5 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 26. | Диагностика и проверка работоспособности электрооборудования на объекте "Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Полевая, д. 57 в городском округе Похвистнево Самарской области", в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 60,3 60,3 - | - - - | - - - | - - - | 60,3 60,3 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 27. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: "Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево" - повтор в части внесения изменений, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 243,3 243,3 - | - - - | - - - | - - - | 243,3 243,3 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 28. | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта: "Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево", в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 110,7 110,7 - | - - - | - - - | - - - | 110,7 110,7 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 29. | Поставка и монтаж оборудования для объекта «Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 8110,0 356,9 7753,1 | - - - | - - - | - - - | 8110,0 356,9 7753,1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «СЭЗУО» |
| 30. | Проведение мероприятия по оснащению основными средствами обучения и воспитания здания по адресу: ул. Полевая, 57 в г.о. Похвистнево, занимаемое детским садом «Крепыш», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 5737,4 267,4 5470,0 | - - - | - - - | - - - | 5737,4 267,4 5470,0 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 31. | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара к детскому саду "Крепыш" по адресу: ул. Полевая,57 в г.о. Похвистнево, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 70,2 70,2 - | - - - | - - - | - - - | 70,2 70,2 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 32. | Оснащение основными средствами и материальными запасами здания (помещений) СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова по адресу: г.о. Похвистнево, ул. Гагарина, д. 20, пригодного для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 1017,6 47,4 970,2 | - - - | - - - | - - - | 1017,6 47,4 970,2 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «СЭЗУО» |
| 33. | Капитальный ремонт здания (помещений) СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова по адресу: г.о. Похвистнево, ул. Гагарина, д. 20, пригодного для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, и благоустройство прилегающей к зданию территории, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 1311,1 61,1 1250,0 | - - - | - - - | - - - | 1311,1 61,1 1250,0 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 34. | Ремонт кабинетов для организации мини кванториума в здании ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 494,0 494,0 - | - - - | - - - | - - - | 494,0 494,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 35. | Ремонт системы теплоснабжения в здании СП «Детский сад «Умка» ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево, расположенного по адресу: ул. Краснопутиловская, д. 6, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 63,3 63,3 - | - - - | - - - | - - - | 63,3 63,3 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 36. | Буквы из пластика 5 мм + защитный слой (Детский сад «Крепыш»), в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 16,3 16,3 - | - - - | - - - | - - - | 16,3 16,3 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 37. | Оплата консультационных услуг по объекту «Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево», в т. ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 107,0 107,0 - | - - - | - - - | - - - | 107,0 107,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 38. | Монтаж устройства молниезащиты зданий детских садов, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 255,0 255,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | 255,0 255,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 39. | Поставка оборудования для пищеблока для ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево, расположенного по адресу: г. о. Похвистнево, ул. Малиновского, 1А, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 38,8 38,8 - | - - - | - - - | - - - | - - - | 38,8 38,8 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «СЭЗУО» |
| 40. | Устройство молниезащиты здания СП «Детский сад «Умка» ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево, расположенного по адресу: ул. Краснопутиловская, д. 6, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 358,8 358,8 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 358,8 358,8 - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 41. | Устройство водоснабжения здания СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ №1 по адресу: г.о. Похвистнево, ул. Кооперативная,25, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 75,1 75,1 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 75,1 75,1 - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 42. | Проведение ремонтных работ в кабинетах ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево по ул. Революционная,139 под размещение центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка Роста", в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 499,0 499,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 499,0 499,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 43. | Оснащение в кабинетах ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова г. Похвистнево по ул. Революционная,139 под размещение центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (мебель), в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 410,0 410,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 410,0 410,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «СЭЗУО» |
| 44. | Оснащение в кабинетах ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова г. Похвистнево по ул. Революционная,139 под размещение центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (доски), в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 49,0 49,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 49,0 49,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «СЭЗиС» |
| 45. | Ремонт участка ограждения территории ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова г. Похвистнево - городской бюджет - областной бюджет | 28,5 28,5 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 28,5 28,5 - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 46. | Проведение проверки сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт находящихся в муниципальной собственности зданий, занимаемых государственными и муниципальными образовательными учреждениями, а также по благоустройству прилегающей территории» (Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22), в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 28,8 28,8 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 28,8 28,8 - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 47. | Капитальный ремонт находящихся в муниципальной собственности зданий, занимаемых государственными и муниципальными образовательными учреждениями, а также по благоустройству прилегающей территории (Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22), в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 11176,5 1676,5 9500,0 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 11176,5 1676,5 9500,0 | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 48. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ Гимназия им.С.В.Байменова города Похвистнево по адресу: г.о Похвистнево, ул. Гагарина, 20", в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 4600,0 4600,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 4600,0 4600,0 - | 4600,0 4600,0 - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 49. | Оснащение зданий учреждений образования городского округа Похвистнево Самарской области техническими средствами комплексной безопасности (монтаж СОУЭ и СКУД), в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 1658,8 248,8 1410,0 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1658,8 248,8 1410,0 | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «СЭЗиС» |
| 50. | Проверка сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ Гимназия им.С.В.Байменова города Похвистнево по адресу: г. Похвистнево, ул. Гагарина, 20", в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 293,0 293,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 293,0 293,0 - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 51. | Устройство молниезащиты здания СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево, расположенного по адресу: ул. Революционная,103, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 446,3 446,3 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 446,3 446,3 - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 52. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22, а также по благоустройству прилегающей территории», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 599,9 599,9 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 599,9 599,9 - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 53. | Оказание услуг по проведению проверки сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22, а также по благоустройству прилегающей территории», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 87,0 87,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 87,0 87,0 - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 54. | Оказание услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки сметной стоимости объекта"Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22, а также по благоустройству прилегающей территории» », в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 69,2 69,2 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 69,2 69,2 - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 55. | Оказание услуг по проведению проверки сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт помещений пищеблоков в образовательных организациях г. о. Похвистнево», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 156,5 156,5 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 156,5 156,5 - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 56. | Проведение ремонтных работ в кабинетах №202, 203, 311, 311а в здании ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево под размещение центра естественнонаучной и технологической направленности "Точка Роста" по адресу: Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Лермонтова,18, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 1545,6 1545,6 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1545,6 1545,6 - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 57. | Ремонт фасада здания Гимназии им.С.В.Байменова города Похвистнево, по адресу: г. Похвистнево, ул. Революционная, 139", в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 438,0 438,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 438,0 438,0 - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 58. | Приобретение проточного водонагревателя для СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево по адресу: Самарская обл., г. Похвистнево ул. Жуковского, 16, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 45,6 45,6 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 45,6 45,6 - | - - - | - - - | - - - | МКУ «СЭЗиС» |
| 59. | Оснащение кабинетов для создания центра естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» в здании ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево по адресу: Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Лермонтова, 18, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 743,3 743,3 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 743,3 743,3 - | - - - | - - - | - - - | МКУ «СЭЗиС» |
| 60. | Капитальный ремонт и оснащение основными средствами и материальными запасами находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22, а также по благоустройству прилегающей территории, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 19033,7 3033,7 16000,0 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 18823,5 2823,5 16000,0 | 210,2 210,2 - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 61. | Обеспечение требований к антитеррористической защищённости объекта, находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 1500,0 1500,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1500,0 1500,0 - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 62. | Капитальный ремонт помещений пищеблоков в образовательных организаций г. о. Похвистнево, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 2736,0 958,0 1778,0 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 2736,0 958,0 1778,0 | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 63. | Капитальный ремонт теневых навесов на территории СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №1 по адресу: г.о. Похвистнево, ул. Революционная,103, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 4500,0 4500,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1500,0 1500,0 - | 1500,0 1500,0 - | 1500,0 1500,0 - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 64. | Капитальный ремонт теневого навеса на территории СП «Детский сад «Василек» ГБОУ СОШ пос. Октябрьский по адресу: Самарская обл.,г.о. Похвистнево, пос. Октябрьский, ул. Ленина,1, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 800,0 800,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 800,0 800,0 - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 65. | Капитальный ремонт теневых навесов на территории СП «Детский сад «Лучики» ГБОУ СОШ №7 по адресу: г.о. Похвистнево, ул. Неверова, 26, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 1600,0 1600,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 800,0 800,0 - | 800,0 800,0 - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 66. | Техническое обследование и проектирование капитального ремонта кровли корпуса №2 ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города Похвистнево по адресу: г. Похвистнево, ул. Революционная, 139, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 280,0 280,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 280,0 280,0 - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 67. | Капитальный ремонт кровли корпуса №2 ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города Похвистнево по адресу: г. Похвистнево, ул. Революционная, 139, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 4800,0 4800,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 4800,0 4800,0 - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 68. | Оснащение пищеблоков образовательных организаций г.о. Похвистнево, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 1985,0 695,0 1290,0 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1985,0 695,0 1290,0 | - - - | - - - | МКУ «СЭЗиС» |
|  | ИТОГО, в т.ч.: | 449050,7 | 2221,1 | 60156,2 | 97670,7 | 221888,5 | 1970,6 | 18884,5 | 9024,4 | 26124,5 | 8810,2 | 2300,0 |  |
|  | городской бюджет | 74794,0 | 2221,1 | 9179,3 | 10578,6 | 15678,8 | 1970,6 | 7974,5 | 9024,4 | 7056,5 | 8810,2 | 2300,0 |  |
|  | областной бюджет | 279858,6 | - | 50976,9 | 52811,1 | 146092,6 | - | 10910,0 | - | 19068,0 | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | 94398,1 | - | - | 34281,0 | 60117,1 | - | - | - | - | - | - |  |