Приложение №4                                                                                      к постановлению Администрации

городского округа Похвистнево                                                             от _____________2026 г. №____

Приложение 3                                                                               к Подпрограмме 1 «Развитие улично-                                        дорожной сети городского округа                                   Похвистнево Самарской области»                                                     на 2025-2028 годы

Перечень мероприятий, запланированных к исполнению на 2027 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемный показатель ед.изм. | Объемы и источники финансирования тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Областной бюджет (предполага емые) | Городской бюджет |  |
|  |  |  |  |  | софинсирова ние | городской бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих дорог с твердым покрытием, в том числе: | 3,13 км | 61 628,602 | 57 164,047 | 577,408 | 3 887,147 |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ново-Полевая от ул. Буденного до ул. Тупиковой | 1,26 км | 15 863,209 | 15 704,579 | 158,63 | 0 |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Газовиков от ул. Мира до ул. Кооперативная | 0,44 км | 18 841,493 | 18 653,079 | 188,414 | 0 |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. М. Горького от ул. Московская до ул. Западная | 0,3 км | 5 747,122 | 1 841,375 | 18,60 | 3 887,147 |
| 1.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Шевченко от ул. Мира до ул. Полевая | 0,3 км | 6 268,356 | 6 205,676 | 62,68 | 0 |
| 1.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кооперативная в пос. Октябрьский | 0,52 км | 9 961,677 | 9 862,06 | 99,617 | 0 |
| 1.6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Свирская от ул. Революционная до ул. Лермонтова (ремонт картами) | 0,31 км | 4 946,745 | 4 897,278 | 49,467 | 0 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 5 шт. | 5 571,190 | 5 515,478 | 55,712 | 0 |
| 3. | Ремонт грунтовых дорог | 0,9 км | 4 118,733 | 0 | 0 | 4 118,733 |
| 4. | Ямочный ремонт автомобильных дорог |  | 2 089,0 |  |  | 2 089,0 |
|  | Итого: |  | 73 407,525 | 62 679,525 | 633,12 | 10 094,88 |