Приложение №5                                                                                        к постановлению Администрации

городского округа Похвистнево

от __________2026 г. № _____

Приложение 4                                                                               к Подпрограмме 1 «Развитие улично-                                        дорожной сети городского округа                                   Похвистнево Самарской области»                                                     на 2025-2028 годы

Перечень мероприятий, запланированных к исполнению на 2028 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемный показатель ед.изм. | Объемы и источники финансирования тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Областной бюджет (предполагае мые) | Городской бюджет |  |
|  |  |  |  |  | софинсирова ние | городской бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих дорог с твердым покрытием, в том числе: | 4,529км | 57 270,255 | 53 802,069 | 543,457 | 2 924,729 |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги по М. Горького от ул. Западная до пер. Кошевого | 1,264 км | 14 964,225 | 14 814,583 | 149,642 | 0 |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Кошевого от ул. М.Горького до ул. Революционная | 0,14 км | 1 579,015 | 1 563,225 | 15,79 | 0 |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Куйбышева от ул. Революционная до ул. Лермонтова | 0,406 км | 6 105,526 | 6 044,471 | 61,055 | 0 |
| 1.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лермонтова от пер. Банный до ул. Матросова | 1,0 км | 13 158,460 | 13 026,88 | 131,58 | 0 |
| 1.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ибряйкинская от пер. 1-й Пролетарский до ул. Транспортная | 0,59 км | 5 455,03 | 5 400,48 | 54,55 | 0 |
| 1.6 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Спортивный от ул. Кутузова до ул. Льва Толстого | 0,361км | 2 924,729 | 0 | 0 | 2 924,729 |
| 1.7. | Ремонт съездов под ж/д мостом от ул. Кооперативная до ул. Ленинградская | 0,36 км | 5 413,767 | 5 359,627 | 54,14 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинградская от ул. Революционная до ул. Лермонтова | 0,408 км | 7 669,503 | 7 592,803 | 76,70 | 0 |
| 2. | Ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 5 шт. | 5 810,752 | 5 752,644 | 58,108 | 0 |
| 3. | Ремонт грунтовых дорог | 0,9 км | 6 633,736 | 6 042,759 | 61,038 | 529,939 |
| 4. | Ямочный ремонт автомобильных дорог |  | 1 445,0 | 0 | 0 | 1 445,0 |
| 4. | Ремонт водоотводной канавы по ул. Неверова от ул. Мира до ул. Полевая | 0,208 км | 2 499,617 | 0 | 0 | 2 499,617 |
| 5. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Похвистнево Самарской области |  | 2 052,884 | 0 | 0 | 2 052,884 |
| 6. | Строительство сети уличного освещения по ул. Строителей от дома №1 до дома № 5 | 0,395 км | 1 029,439 | 0 | 0 | 1 029,439 |
|  | Итого: |  | 76 741,683 | 65 597,472 | 662,603 | 10 481,608 |